## Slide 1
ENGINEERING CHANGE DECK
工程重構總覽
系統從「能算」推進到「可驗證」
核心問題不是功能不足
核心問題是輸出可信度不足
目標是建立 controlled engineering system
Material
Parser
Validation

## Slide 2
OPENING
02 / 32
為什麼開始重構
1
BOM 輸出存在，但來源不透明
2
材料字串散落在 Type 與 helper
3
parser 對特殊尺寸不可靠
4
validation 只能提醒，不能防回歸

## Slide 3
OPENING
03 / 32
原始問題
1
material chaos：硬寫材料與語意混用
2
parser 問題：1.1/2B 被算成 0.55
3
BOM 不可信：entry 缺少 canonical 身分
4
review 成本高：warning 混雜真問題與 backlog

## Slide 4
PHASE
04 / 32
Phase Overview
1
Phase 1：建立 material resolver
2
Phase 2：導入 MaterialSpec 與 canonical_id
3
Phase 3：分批遷移 Type
4
Phase 4：建立 Hard Lock
5
Phase X：修復 parser 正規化

## Slide 5
PHASE
05 / 32
重構策略
1
不做 Big Bang
2
先 scaffold，再 migration
3
先 warning，再 fail
4
每一步都保持 snapshot 可比對
5
每個 Phase 都可回滾

## Slide 6
PHASE
06 / 32
系統方向
1
Before：Type 自己決定材料
2
After：resolver 統一材料決策
3
Before：BOM 只存字串
4
After：BOM 帶 canonical_id
5
Signal：material warning 150 → 23 → 21
150 → 23 → 21

## Slide 7
FLOW
07 / 32
System Architecture
簡化節點流向
Input →
Parser →
Type →
Resolver →
MaterialSpec →
Helper →
BOM →
Validation

## Slide 8
FLOW
08 / 32
Material Flow
簡化節點流向
override →
parser →
resolver →
MaterialSpec →
helper →
BOM entry

## Slide 9
FLOW
09 / 32
Validation Flow
簡化節點流向
BOM →
validate_tables →
pass
warning
fail

## Slide 10
TIMELINE
10 / 32
Material Resolver 導入
Context
pipe_material 可能污染 hardware material
Change
建立 HardwareKind 與 service-aware resolver
Impact
材料決策移出 Type
Signal
Type 62 / 64 / 65 先完成受控接線
Commits / Why
5861024 / e158117 / 87550a9；Why：材料變成單一入口

## Slide 11
TIMELINE
11 / 32
移除舊材料流程
Context
舊 resolver 與 default 仍可能回流
Change
移除 legacy material API
Impact
新 resolver 成為唯一材料路徑
Signal
舊 API grep 結果降為 0
Commits / Why
9e68e0d / 1839f19 / a96a928；Why：不再有第二套規則

## Slide 12
TIMELINE
12 / 32
Override Contract 收斂
Context
各 Type 自行解析 override
Change
建立單一 parser contract
Impact
per_kind > global > service default 固定
Signal
override consistency 測試全通過
Commits / Why
323d732 / 05fb982 / cd18bb2；Why：輸入不再被各自解讀

## Slide 13
TIMELINE
13 / 32
HardwareKind 語意修正
Context
UPPER_BRACKET 混用 pipe 與 plate
Change
拆出 SUPPORT_PIPE 與 SUPPORT_PLATE
Impact
材料 kind 開始對應真實構件
Signal
UPPER_BRACKET 降級為 compatibility-only
Commits / Why
99d7312 / e00dcdf / 88edcf0 / ec42e66；Why：語意不再靠猜測

## Slide 14
TIMELINE
14 / 32
Material Identity 建立
Context
材料字串無法可靠比對
Change
建立 alias normalization 與 canonical_id
Impact
顯示名稱與工程身分分離
Signal
MaterialSpec 開始帶 canonical_id
Commits / Why
dfafc12 / 49aa3d0 / 76fe71b；Why：BOM 不再只依賴字串

## Slide 15
BREAK
15 / 32
Material Identity Breakthrough
1
Material 從 string 轉為 identity
2
canonical_id 全面導入
3
BOM 開始可稽核
4
系統進入可驗證階段

## Slide 16
TIMELINE
16 / 32
Helper 支援 MaterialSpec
Context
helper 是 string-only 的瓶頸
Change
steel / bolt / pipe / plate 支援 MaterialSpec
Impact
canonical_id 可穿過核心 helper
Signal
BOM material 字串維持 0 diff
Commits / Why
76fe71b / 4645ff9；Why：新契約不破壞既有輸出

## Slide 17
TIMELINE
17 / 32
Type Migration 分批推進
Context
多數 Type 仍傳 raw material string
Change
依風險分批接入 MaterialSpec
Impact
canonical_id coverage 持續增加
Signal
warning 約 150 → 23
Commits / Why
588bf41 / de1ba8d / b2d3c83 / e434587；Why：大遷移被拆成可驗證單元

## Slide 18
TIMELINE
18 / 32
Soft Lock 建立
Context
unmigrated path 仍需要可見性
Change
validate_tables 輸出 deterministic warnings
Impact
backlog 變成可分類清單
Signal
warning 從未知風險變成 23 筆可追蹤項目
Commits / Why
8046290 / 7b45c05 / 03d38eb；Why：warning 變成工程訊號

## Slide 19
TIMELINE
19 / 32
Hard Lock 建立
Context
migrated Type 仍可能回退
Change
缺 material_canonical_id 直接 fail
Impact
validation 成為 gatekeeper
Signal
Phase 1D migrated Types = 0 error
Commits / Why
be860e1 / 03d38eb；Why：規則從建議變強制契約

## Slide 20
TIMELINE
20 / 32
Parser 修復
Context
fractional size 造成錯誤 lookup 與 crash
Change
新增 parse_pipe_size 正規化
Impact
指定 Excel Error 案例可進入計算
Signal
parser Error 11 → 0
Commits / Why
706f79d；Why：輸入錯誤不再污染工程模型

## Slide 21
TIMELINE
21 / 32
Type 27 模型語意轉折
Context
Column + Beam 被合併為單一構件
Change
拆成兩個結構體：Column / Beam
Impact
steel entry：1 → 2
Signal
模型從估算接近實際施工
Commits / Why
063b815 / pending；Why：BOM 開始對應真實 fabrication

## Slide 22
TURNING
22 / 32
關鍵轉折 — MaterialSpec
1
Before：BOM 只知道 material string
2
After：BOM 同時帶 name 與 canonical_id
3
Result：顯示穩定，工程身分可稽核

## Slide 23
TURNING
23 / 32
關鍵轉折 — Hard Lock
1
Before：warning 只能提醒
2
After：migrated Type 缺 canonical_id 直接 fail
3
Result：validation 從報表變成控制點

## Slide 24
TURNING
24 / 32
關鍵轉折 — Parser Fix
1
Before：1.1/2B 被解析成 0.55
2
After：1.1/2B → 1-1/2 → 1.5
3
Result：parser smoke Error 11 → 0
2 → 1
11 → 0

## Slide 25
RESULT
25 / 32
Results — Warning 變化
1
Before：unmanaged material warning 約 150
2
After：Type migration 後降至 23
3
Result：Hard Lock cleanup 後降至 21

## Slide 26
RESULT
26 / 32
Results — Error 變化
1
Before：Excel B 欄 Error 11 筆
2
After：指定 parser cases 全部 no Error
3
Result：parser Error 11 → 0
11 → 0

## Slide 27
RESULT
27 / 32
Results — Migration Coverage
1
MaterialSpec migrated Types：約 28 個
2
Hard-lock critical Types：8 個
3
Core helpers 已支援 MaterialSpec
4
Phase 2L-A warnings 保留 21 筆
5
Type 27 H150 已進入多結構模型
28 個
8 個

## Slide 28
INSIGHT
28 / 32
Engineering Insight
1
問題從來不是功能，而是可信度
2
重構核心不是寫新功能，而是建立規則
3
validation 比 calculation 更重要
4
系統價值來自可控制，不是可運行

## Slide 29
STATUS
29 / 32
現在系統狀態
1
material path 已受控
2
canonical_id 已進入 BOM entry
3
parser normalization 已進 validation
4
migrated Types 由 Hard Lock 保護
5
剩餘風險已分類

## Slide 30
STATUS
30 / 32
剩餘風險分類
1
ACCEPTABLE：dynamic / visual / descriptive material
2
SHOULD_FIX：manual entry 尚未完全 canonical
3
BACKLOG：未遷移舊 Type path
4
ESTIMATED：視覺判讀與幾何估算仍需人工審核
5
WEIGHT：WeightBasis 尚未全面 enforcement

## Slide 31
ROADMAP
31 / 32
v2 Roadmap
1
完成剩餘 Type MaterialSpec migration
2
WeightBasis 從 scaffold 推進到 hard contract
3
component table 成為重量 truth source
4
readiness matrix 取代表級 boolean
5
多結構體 Type 持續語意審計

## Slide 32
STATUS
32 / 32
System Status
1
v1 完成：material / parser / validation control
2
v1 已達：traceable + auditable + enforceable
3
v2 目標：weight truth source
4
v2 核心：component table 成為唯一來源